Skype

Test Plan

Содержание

Введение	3

О предстоящей работе	3

Анализ оборудования, на котором будет проводиться тестирование ПО	3

Требования программного обеспечения	6

Объект тестирования	7

Mind map функционала Skype	7

Что будет протестировано	7

Что не будет протестировано	8

Расписание проведения тестирования	8

Подготовка к тестированию	8

Проведение тестирования	8

Критерии начала тестирования	9

Критерии окончания тестирования	9

Введение

Skype — это программное обеспечение для связи с миром. С помощью Skype миллионы людей и компаний могут совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а также отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям Skype.  Пользоваться Skype можно на любом удобном для вас устройстве: на мобильном телефоне, компьютере или планшете.

О предстоящей работе

В ходе работы предстоит осуществить функциональное и нефункциональное тестирование основных возможностей данного ПО, а именно: голосовые и видео звонки, отправка сообщений и передача файлов, чтобы выявить ошибки и несоответствия требованиям до его релиза.

Выполнить тестирование заявленного функционала, чтобы достичь заданных целей для данного ПО. Чтобы конечный пользователь при использовании данного ПО остался с хорошим впечатлением о продукте и не сталкивался с какими-либо неудобствами.

Анализ оборудования, на котором будет проводиться тестирование ПО

Проведя анализ по странам и регионам, где будет использоваться наше ПО, выделяется несколько стран: Соединенные Штаты, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания.

Статистика по использованию Skype:

Статистика по используемым вендорам мобильных устройств в Соединенных Штатах:

- Apple 57.59%

- Samsung 27.52%

- Motorola 4.25%

- LG 3.31%

- Google 2.27%

Статистика по используемым фирмам мобильных устройств в Индии:

- Xiaomi 27.11%

- Samsung 17.65%

- Vivo 14.94%

- Oppo 11.48%

- Realme 11.44%

Статистика по используемым фирмам мобильных устройств в Бразилии:

- Samsung 42.93%

- Motorola 22.74%

- Apple 13.19%

- Xiaomi 11.47%

- LG 6.72%

Статистика по используемым фирмам мобильных устройств в России:

- Samsung 25.65%

- Apple 24.16%

- Xiaomi 22.42%

- Huawei 13.63%

- Realme 2.66%

Статистика по используемым фирмам мобильных устройств в Великобритании:

- Apple 51.81%

- Samsung 29.14%

- Huawei 5.74%

- Motorola 2.28%

- Xiaomi 2.25%

Требования программного обеспечения

Для мобильных устройств с Android ОС следующие требования:

- Android OS 4.0.4 или более поздней версии (телефоны и планшеты)

- Свободное место - не менее 32 МБ

- Процессор ARMv7 (или процессоры, способные выполнять набор инструкций). На устройствах с процессорами ARMv6 поддерживаются все функции Skype, кроме видеосвязи. Примеры устройств с процессором ARMv6: Samsung Galaxy Ace, HTC Wildfire

Для тестирования был выбран следующий список устройств с Android ОС:

- POCO M3 Pro

- Samsung Galaxy A51

- Huawei Y7

| Модель | Версия ОС | Процессор | Память |
| --- | --- | --- | --- |
| POCO M3 Pro | Android ver. 11 RP1A.200720.011 | MediaTek Dimensity 700 | 128гб |
| Samsung Galaxy A51 | Android ver. 12 | Exynos 9611 | 64гб |
| Huawei Y7 | Android ver. 8.1.0 | Qualcomm Snapdragon 450 | 32гб |

Объект тестирования

Mind map функционала Skype

Что будет протестировано

Все тестирование осуществляется с позиции конечного пользователя, поэтому используется метод Black Box. Для проверки ПО будет использоваться функциональное и нефункциональное тестирование. Тестирование будет проводиться только для мобильной версии данного ПО.

Проверки затронут такие модули как:

- Звонки

- Общение в чате

- Создание учетной записи

- Редактирование профиля

При функциональном тестировании начнем с Smoke test для быстрой проверки основного функционала. Далее последует более тщательное тестирование отдельных модулей. Будут проводится позитивные и негативные проверки. Техники тест-дизайна, которые будут использоваться при тестировании:

- Анализ граничных значений

- Тестирование с помощью таблицы переходов

- Тестирование с помощью сценариев использования

При нефункциональном тестировании будет проверяться возможность установки/удаления приложения, тестирование удобства использования, работа функционала приложения.

Что не будет протестировано

Во время тестирования не будут затронуты следующие модули:

- Контакты (поиск, добавление)

- Настройка уведомлений

Расписание проведения тестирования

Подготовка к тестированию

| Вид работы | Тестировщик | Дедлайн |
| --- | --- | --- |
| Подготовка тест плана | Оля Воронёнок | 26.07.2022 23:00 |
| Создание CheckList | Оля Воронёнок | 29.07.2022 23:00 |
| Создание Test Case | Оля Воронёнок | 07.08.2022 23:00 |
| Создание Bug Report | Оля Воронёнок | 07.08.2022 23:00 |
| Анализ результатов тестирования | Оля Воронёнок | 08.08.2022 23:59 |

Проведение тестирования

| Вид работы | ОС | Тестировщик | Выполнить до |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестирование установки приложения | Android | Оля Воронёнок | 29.07.2022 |
| Создание учетной запись | Android | Оля Воронёнок | 02.08.2022 |
| Авторизация | Android | Оля Воронёнок | 03.08.2022 |
| Редактирование профиля | Android | Оля Воронёнок | 04.08.2022 |
| Модуль: Звонки | Android | Оля Воронёнок | 06.08.2022 |
| Модуль: Чат | Android | Оля Воронёнок | 07.08.2022 |
| Тестирование удобства использования | Android | Оля Воронёнок | 07.08.2022 |
| Тестирование интерфейса | Android | Оля Воронёнок | 07.08.2022 |

Критерии начала тестирования

До начала тестирования нужно подготовить тестовую документацию, а именно тест план и Check List с проверками, которые надо провести.

Чтобы приступить к тестированию программного обеспечения необходимо установить его на устройства, которые были выбраны для тестирования. Если к началу тестирования отсутствует физическое устройство, то необходимо создать его аналог в Android Studio.

Используемая при тестировании версия Skype: 8.86.0.407

Критерии окончания тестирования

Тестирование можно считать завершенным, когда:

- Все запланированные тесты проведены;

- Все новые баги внесены в Bub Report;

- Требования к количеству открытых багов выполнены;

- Выдержка определенного периода без изменения исходного кода приложения

Требования к количеству открытых багов, которое не является критичным и тестируемое программное обеспечение может быть допущено к релизу:

- Blocker – 0

- Critical – 0

- Major – 2

- Minor – 3

- Trivia - 5